**<xxx项目>**

**项目范围说明书**

**版本<1.0>**

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020/04/18 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 蔡子轩，刘万里 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. **项目名称 4**
2. **项目描述 4**
3. **项目主要过程及可交付成果 5**
4. **制约因素 6**
5. **假设条件 6**
6. **项目名称**

**新闻头条**

1. **项目描述**

虽然现在国内经过20多年的信息化和IT发展，市面上出现了很多新闻类软件，常见的包括新浪新闻，微博，今日头条等等一系列app，丰富了我们的课余生活而且使我们更快速的了解国家大事，百姓新闻，是使网络多元化的重要环节之一。

随着移动互联的成熟和移动终端得大量普及，智能化程度提高，人们在网络学习技能成为了一种新型趋势。

但大部分软件都是娱乐性质软件，没有上升到专业化地步，而且现在外网对国内封锁的日趋紧张使许多国外的论文资源不便于国内学者和读者的利用。

本产品定位：自主开发的多远化专业信息交流平台，支持定向vpn进行论文查询下载，数据下载等多功能，专业知识交流app此方案的优点是：

可以解决专业工作者的专业问题

可以下载专业数据集

可以查询专业性论文

相同产品少，竞争压力小

适应人群广泛

1. **项目主要过程及可交付成果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 论证 | 项目愿景 |  |  | 愿景，问题描述文档，用户分析文档，资源分析文档，收益分析文档，项目原型 |
| 商业机会 |  |  |
| 问题描述 |  |  |
| 用户分析 |  |  |
| 技术可行性分析 |  |  |
| 资源分析 |  |  |
| 收益分析 |  |  |
| 墨刀原型 |  |  |
| 预启动 | 识别项目机会 |  |  | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 |  |  |
| 商业分析报告 |  |  |
| 评估 |  |  |
| 缓冲 |  |  |
| 启动 | 组建核心团队 |  |  | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 干系人分析 |  |  |
| 里程碑进度计划 |  |  |
| 项目章程 |  |  |
| 启动会议 |  |  |
| 规划 | 收集需求 |  |  | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 规划范围 |  |  |
| 规划时间 |  |  |
| 制定成本、质量计划 |  |  |
| 人力资源计划 |  |  |
| 沟通计划 |  |  |
| 风险管理计划 |  |  |
| 培训计划 |  |  |
| 缓冲 |  |  |
| 干系人 | 发布项目信息 |  |  |  |
| 干系人沟通 |  |  |
| 干系人手册 |  |  |
| 开发 | 组建团队 |  |  | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 |  |  |
| 编码 |  |  |
| 测试 |  |  |
| 监控 | 各项指标监控 |  |  | 变更请求、用户手册、部署手册 |
| 监控评审 |  |  |
| 变更评审 |  |  |
| 例会 |  |  |
| 收尾 | 项目终验 |  |  |  |
| 项目内部收尾 |  |  |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户已经在使用OA系统并且有移动办公需求；